INFORME DE AVANCE N°1: Análisis de factibilidad ética, financiera y de riesgos

Proyecto: “RETAILNOVA” Por: Mauricio Tapia Tomas Zapata Sebastian Aird Gabriel Muñoz Asignatura: Gestión de proyecto de datos Docente: Osnellys Andrade

Contenido

1. INTRODUCCIÓN Y EQUIPO	4

1.1. Contexto del proyecto	4

1.2 Problemática y necesidad	4

1.3 Objetivo del proyecto	4

1.4 Restricciones del proyecto	4

2. ANÁLISIS ÉTICO	5

2.1 Identificación de sesgos en los datos	5

2.2 Impactos éticos potenciales	6

2.3 Medidas de mitigación de sesgos y riesgos éticos	6

3. EVALUACIÓN FINANCIERA	7

3.1 Supuestos base	7

3.2 Alternativa A: Infraestructura existente + Open Source	7

3.3 Alternativa B: Servicios Cloud + Herramientas comerciales	8

3.4 Comparación de alternativas	8

3.5 Análisis costo-beneficio	9

3.6 Justificación de la alternativa seleccionada	9

4. ANÁLISIS DE RIESGOS	10

4.1 Metodología	10

4.2 Matriz de Riesgos	10

4.3 Resumen de riesgos por categoría	11

4.4 Estrategias de mitigación por categoría	11

5. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS	12

5.1 Síntesis del análisis	12

5.2 Decisión final	12

5.3 Condiciones para la no recomendación	12

5.4 Próximos pasos	12

5.5 Reflexión final	13

6. REFERENCIAS	13

Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/08/2026 | Introducción | Mauricio Tapia | Se ordena documento y correlación del documento |
| 25/08/2026 | Evaluación financiera | Gabriel Muñoz | Se modifica, ordena, recorta y clasifica información. |

Integrantes

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Mauricio Tapia | Jefe de proyecto |
| Gabriel Muñoz | Analista Financiero y de negocio |
| Sebastián Aird | Analista de riesgos |
| Tomás Zapata | Analista de datos y ética |

# 1. INTRODUCCIÓN Y EQUIPO

## 1.1. Contexto del proyecto

RetailNova es una empresa chilena dedicada a la venta de productos para el hogar, tecnología y electrodomésticos. Cuenta con 18 tiendas físicas distribuidas entre las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío, además de un canal de comercio electrónico en crecimiento.

Durante los últimos tres años, la empresa ha fortalecido sus canales digitales y actualmente posee aproximadamente 185.000 clientes registrados.

## 1.2 Problemática y necesidad

Durante los últimos 12 meses, la Gerencia Comercial ha detectado una disminución sostenida en la cantidad de clientes recurrentes. Aproximadamente un 24% de los clientes que realizaban compras frecuentes durante el año anterior no ha vuelto a comprar en los últimos seis meses, lo que representa una pérdida estimada de más de 44.000 clientes.

Actualmente, las campañas promocionales se realizan mediante segmentaciones generales basadas en edad, ubicación y monto histórico de compra. Este mecanismo no permite identificar oportunamente a los clientes con mayor probabilidad de abandono, lo que limita la capacidad de la empresa para retenerlos antes de que se vayan.

## 1.3 Objetivo del proyecto

RetailNova solicita evaluar y desarrollar una solución basada en ciencia de datos que permita:

- Predecir el riesgo de abandono: Identificar patrones de comportamiento y clasificar a los clientes según su probabilidad de rotación.

- Visualizar información accionable: Implementar dashboards interactivos que faciliten la toma de decisiones estratégicas del equipo comercial.

- Guiar y evaluar la fidelización: Apoyar el diseño de campañas de retención y medir su impacto comercial en el tiempo.

## 1.4 Restricciones del proyecto

El proyecto se encuentra sujeto a las siguientes restricciones:

| Restricción | Detalle |
| --- | --- |
| Presupuesto máximo | CLP $18.000.000 |
| Plazo de ejecución | 16 semanas |
| Infraestructura | Uso prioritario de infraestructura tecnológica existente |
| Datos personales | No pueden exponerse públicamente |
| Transparencia | El equipo comercial debe comprender las razones de clasificación |
| Escalabilidad | La solución debe permitir incorporar nuevos datos posteriormente |

# 2. ANÁLISIS ÉTICO

El marco ético de este proyecto evalúa la equidad, representatividad y transparencia en el tratamiento de la información, garantizando que el diseño analítico mitigue riesgos de discriminación o distorsión en las decisiones automatizadas.

## 2.1 Identificación de sesgos en los datos

Esta sección examina las desviaciones presentes en el origen, la captura y la estructuración del conjunto de datos para evitar que se propaguen a las fases de modelado.

| Tipo de sesgo | Origen del sesgo | Mecanismo de propagación | Impacto (Negocio y Ético) |
| --- | --- | --- | --- |
| Geográfico | Menor volumen de datos de regiones (Valparaíso, Biobío) frente a la predominancia de la Región Metropolitana (RM). | El modelo ajusta sus predicciones al comportamiento de la RM, perdiendo capacidad de generalización en el resto del país. | Campañas de fidelización mal enfocadas y menor calidad de servicio para clientes de regiones. |
| Demográfico | Ausencia de atributos clave (edad, comuna) en el 8% de los registros de clientes. | Excluir estos registros o imputar valores promedio altera la representatividad real de la base de usuarios. | Invisibilización de clientes con menor huella de datos al diseñar ofertas de retención. |
| Histórico | Registro transaccional condicionado por promociones pasadas dirigidas a segmentos específicos. | El modelo aprende las decisiones comerciales previas de la empresa en lugar de las preferencias orgánicas del cliente. | Repetición de estrategias antiguas y pérdida de oportunidades con segmentos históricamente desatendidos. |
| De canal | Asimetría entre la alta trazabilidad del canal online (clics e interacciones) y el registro básico de tiendas físicas (boletas). | El algoritmo asigna mayor importancia a las variables digitales simplemente por contar con mayor densidad de información. | Sobreinversión en el canal digital y descuido injustificado del cliente presencial. |
| De muestreo | Inclusión exclusiva de datos de clientes registrados, ignorando compras de usuarios anónimos. | El entrenamiento se limita a un subgrupo que no representa a la totalidad de compradores de la marca. | Incapacidad de predecir o gestionar el riesgo de abandono en clientes no fidelizados. |

Un riesgo no gestionado es una decisión postergada. Tras diagnosticar las desviaciones en la captura y estructuración de los datos, el marco de gobernanza exige traducir estas fallas técnicas en contingencias concretas. A continuación, se evalúan los impactos potenciales que amenazan la equidad del servicio y se definen los controles obligatorios para su remediación.

## 2.2 Evaluación de riesgos éticos y vulnerabilidades de negocio

Esta matriz operacionaliza las fallas técnicas identificadas en los datos, detallando sus causas raíz y las consecuencias directas sobre los clientes y la organización:

| Riesgo ético | Causa raíz | Impacto proyectado (Negocio y Cliente) |
| --- | --- | --- |
| Discriminación geográfica | Interpretación errónea de la baja representatividad regional como un menor valor comercial del usuario. | Riesgo de denuncias ante el SERNAC e infracción a la Ley N° 19.496 por discriminación arbitraria en ofertas comerciales. |
| Falta de transparencia | Uso de algoritmos de tipo "caja negra" que priorizan la precisión predictiva por sobre la explicabilidad. | Operación a ciegas del equipo comercial, pérdida de confianza en el sistema e incapacidad de justificar decisiones ante reclamos. |
| Estigmatización de clientes | Clasificación previa e inequitativa de usuarios basada en etiquetas automáticas de "bajo valor" o "alto abandono". | Atención deficiente en tiendas y promociones de menor calidad, acelerando la fuga real del cliente (profecía autocumplida). |
| Privacidad y datos personales | Inclusión de identificadores directos (ID de usuario) en lugar de aplicar anonimización o minimización. | Vulneración de la privacidad, riesgo de sanciones administrativas y multas por incumplimiento de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, y daño reputacional severo. |

## 2.3 Plan de mitigación y gobernanza algorítmica

Para neutralizar los riesgos expuestos, se articulan las siguientes salvaguardas técnicas, operativas y legales de remediación:

| Medida de mitigación | Descripción técnica y operativa | Riesgo / Sesgo mitigado |
| --- | --- | --- |
| Ponderación de datos | Ajustar el peso analítico de los registros regionales para evitar la dominancia de la Región Metropolitana. | Sesgo geográfico / Discriminación geográfica |
| Imputación adecuada | Aplicar la moda o algoritmos como KNN para completar el 8% de datos faltantes, evitando la eliminación directa de registros. | Sesgo demográfico |
| Explicabilidad (SHAP / LIME) | Integrar herramientas que muestren las variables específicas que determinan el riesgo de abandono de cada cliente. | Falta de transparencia |
| Auditorías de equidad | Evaluar trimestralmente que las métricas de precisión del modelo se mantengan parejas entre regiones y grupos demográficos. | Discriminación geográfica y sesgos |
| Minimización de datos | Eliminar identificadores directos (RUT, ID de usuario, nombre) antes del entrenamiento y cifrar los datos sensibles. | Privacidad y datos personales |
| Política de uso justo | Comunicar a los clientes que el modelo se utiliza solo para asignar beneficios de fidelización y no para restringir servicios. | Estigmatización de clientes |
| Control de acceso (RBAC) | Restringir la consulta de predicciones e historial individual exclusivamente al personal autorizado según su rol. | Privacidad y datos personales |

# 3. EVALUACIÓN FINANCIERA

## 3.1 Supuestos y alternativas

La evaluación financiera considera un proyecto de 16 semanas (4 meses), un equipo mínimo de tres profesionales y un presupuesto máximo de CLP $18.000.000. Se considera una contingencia del 10% para cubrir posibles imprevistos durante la implementación.

Se evaluaron dos alternativas tecnológicas:

Alternativa A: Infraestructura existente + Open Source. Utiliza los servidores corporativos, bases de datos SQL, Power BI y herramientas de código abierto como Python, Pandas, Scikit-learn y SHAP.

Alternativa B: Servicios Cloud + herramientas comerciales. Considera infraestructura en la nube, almacenamiento adicional y herramientas comerciales para el desarrollo y la explicabilidad del modelo.

## 3.2 Costos y comparación

| Concepto | Alternativa A | Alternativa B |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura y servicios | $0 | $4.500.000 |
| Licencias y herramientas | $0 | $2.000.000 |
| Recursos humanos | $12.000.000 | $12.000.000 |
| Capacitación | $1.000.000 | Incluida |
| Costo total estimado | $13.000.000 | $18.500.000 |
| Contingencia (10%) | $1.300.000 | $1.850.000 |
| Total con contingencia | $14.300.000 | $20.350.000 |
| Cumple presupuesto máximo | Sí | No |

La Alternativa A cumple con el presupuesto y aprovecha recursos tecnológicos ya disponibles. La Alternativa B ofrece mayor escalabilidad, pero supera el presupuesto máximo incluso antes de considerar la contingencia y presenta un mayor riesgo de sobrecostos asociados al consumo de servicios cloud.

## 3.3 Análisis costo-beneficio

RetailNova posee aproximadamente 185.000 clientes y registra una tasa de abandono del 24%, equivalente a cerca de 44.400 clientes. Para estimar el beneficio potencial del proyecto se considera el siguiente escenario:

- Clientes en riesgo de abandono: 44.400.

- Recuperación estimada: 5%.

- Clientes retenidos: 2.220.

- Gasto promedio mensual: $50.000.

Bajo estos supuestos, el beneficio anual potencial sería:

2.220 × $50.000 × 12 = $1.332.000.000 anuales.

Esta cifra representa un escenario potencial y depende de la efectividad real de las campañas de fidelización. Aun considerando una recuperación menor, la inversión inicial de la Alternativa A ($14.300.000 con contingencia) resulta financieramente justificable frente al valor potencial de los clientes retenidos.

## 3.4 Recomendación financiera

Se recomienda implementar la Alternativa A: infraestructura existente + herramientas Open Source.

Esta alternativa presenta la mejor relación costo-beneficio, se ajusta al presupuesto disponible y aprovecha los recursos tecnológicos actuales de RetailNova. Además, las herramientas consideradas son suficientes para desarrollar un modelo de clasificación, incorporar explicabilidad mediante SHAP y visualizar los resultados utilizando Power BI.

La infraestructura cloud no se descarta completamente, pero se recomienda evaluar su incorporación en una segunda etapa si el crecimiento del volumen de datos o de usuarios supera la capacidad de la infraestructura interna.

Por lo tanto, desde la perspectiva financiera, el proyecto resulta recomendable, siempre que se mantenga el control de costos, se considere la contingencia del 10% y se valide la efectividad del modelo mediante una prueba piloto antes de escalar la solución.

# 4. ANÁLISIS DE RIESGOS

## 4.1 Metodología

- Se utilizó una matriz de riesgos con 4 categorías: técnicos, legales, financieros y éticos.

- Cada riesgo se evaluó según probabilidad (baja/media/alta) e impacto (bajo/medio/alto).

- El nivel de riesgo se determina combinando probabilidad e impacto. (Bajo: 1-2, Medio: 3-4, Alto: 6, Crítico: 8).

## 4.2 Matriz de Riesgos

| # | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datos incompletos que afecten la precisión del modelo | Técnico | Alta | Alto | Crítico | Realizar una limpieza y validación de los datos faltantes antes de entrenar cualquier modelo |
| 2 | Desbalance de clientes entre las regiones | Técnico | Alta | Medio | Alto | Evaluar el desempeño por región y usar técnicas para balancear los datos y así evitar resultados sesgados |
| 3 | Acceso no autorizado de datos personales | Legal | Media | Alto | Alto | Implementar controles de acceso, anonimización y cifrado, limitando también quién puede acceder a estos datos |
| 4 | Predicciones incorrectas | Técnico | Media | Alto | Alto | Evaluar modelos y usar métricas de precisión y recall |
| 5 | Incumplimiento de protección de datos | Legal | Baja | Alto | Medio | Revisar tratamientos de datos con el área legal para poder establecer políticas de privacidad y seguridad |
| 6 | Proyecto supera el presupuesto | Financiero | Media | Alto | Alto | Priorizar la infraestructura y controlar los costos de cada etapas |
| 7 | El modelo se vuelve menos eficiente con el tiempo | Financiero | Media | Medio | Medio | Revisar periódicamente el rendimiento, actualizando el modelo con nuevos datos |
| 8 | Modelo genera resultados sesgados a grupos en específico | Ético | Media | Alto | Alto | Evaluar los resultados por regiones y otros grupos corrigiendo los posibles sesgos que se muestran |
| 9 | El equipo comercial no comprende las predicciones | Técnico | Media | Medio | Medio | Usar modelo interpretables, y herramientas que ayuden a identificar las principales variables que influyen en la predicción |
| 10 | Uso de variables genera discriminación injustificadas | Ético | Baja | Alto | Medio | Hacer un chequelo de variables utilizadas y eliminar aquellas que puedan generar discriminación |

## 4.3 Resumen de riesgos por categoría

| Categoría | Riesgos identificados | Nivel predominante |
| --- | --- | --- |
| Técnicos | 1, 2, 4, 9 | Alto / Medio |
| Legales | 3, 5 | Alto |
| Financieros | 7, 6 | Medio / Bajo |
| Éticos | 8, 10 | Alto / Medio |

## 4.4 Estrategias de mitigación por categoría

Técnicas

- Aplicar controles de validación y calidad antes de cada proceso de entrenamiento, con el objetivo de detectar valores inconsistentes o información que pueda afectar el desempeño del modelo.

- Realizar la separación de los datos de entrenamiento y prueba durante la etapa de desarrollo y validación del modelo.

- Implementar  monitoreo del rendimiento del modelo una vez puesto en funcionamiento, generando alertas cuando se detecten disminuciones relevantes en su desempeño.

- Realizar evaluaciones periódicas utilizando información de distintos períodos para identificar posibles pérdidas de estabilidad del modelo.

- Coordinar una prueba piloto antes de realizar la implementación completa de la solución.

Legales

- Capacitar al personal que tenga acceso a información personal antes de iniciar la operación del proyecto.

- Definir períodos de conservación y eliminación de los datos utilizados por el proyecto, verificando su cumplimiento durante la operación.

- Revisar los contratos asociados a proveedores tecnológicos antes de su contratación y durante las renovaciones correspondientes.

- Realizar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las políticas internas de privacidad y protección de datos.

Éticas

- Establecer criterios para determinar en qué situaciones las predicciones del modelo requieren revisión antes de ser utilizadas para decisiones comerciales.

- Revisión de las variables utilizadas por el modelo durante su desarrollo y cada vez que se incorporen nuevas variables.

- Realizar una revisión humana en aquellos casos que sean considerados de mayor riesgo.

- Documentar las decisiones y criterios aplicados durante el desarrollo y utilización del modelo, manteniendo este registro actualizado.

Financieras

- Supervisar los costos asociados a cada etapa del proyecto, permitiendo controlar el presupuesto antes de avanzar a la siguiente fase.

- Realizar evaluaciones de costo-beneficio al finalizar cada etapa para determinar si los resultados obtenidos justifican la continuidad de la inversión.

- Establecer criterios económicos que deberán cumplirse antes de escalar la solución a una implementación de mayor alcance.

- Priorizar el uso de herramientas e infraestructura que ya se encuentren disponibles en RetailNova, reduciendo la necesidad de realizar nuevas inversiones.

# 5. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

## 5.1 Síntesis del análisis

El presente informe evaluó la factibilidad del proyecto de predicción de abandono de clientes para RetailNova desde tres dimensiones críticas.

Desde la perspectiva ética, el proyecto es viable con la implementación de las medidas de mitigación propuestas. Se identificaron sesgos geográficos, demográficos (8% de datos incompletos), históricos y de canal. Estos se mitigan mediante balanceo geográfico, herramientas de explicabilidad (SHAP/LIME), auditorías periódicas y anonimización de datos, lo que alinea el proyecto con los principios de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, vigente desde diciembre de 2026.

En el ámbito financiero, la Alternativa A (On-premise + Open Source) presenta un costo total de $13.000.000, ajustándose al presupuesto máximo de $18.000.000. El análisis costo-beneficio proyecta un retorno de inversión superior a 100 veces, con un beneficio anual estimado de $1.332.000.000 si se retiene al 5% de los clientes en riesgo (~2.220 clientes).

En cuanto a los riesgos, se identificaron 10 riesgos distribuidos en las categorías técnica, legal, financiera y ética. Todos los calificados como "Críticos" o "Altos" cuentan con estrategias de mitigación concretas, como controles de acceso (RBAC), monitoreo continuo, presupuesto de contingencia del 10% y auditorías periódicas. No se identificaron riesgos catastróficos que hagan inviable el proyecto por sí solos.

## 5.2 Decisión final

El proyecto de predicción de abandono de clientes para RetailNova es recomendable desde las perspectivas ética, financiera y de riesgos, siempre que se implementen las siguientes condiciones obligatorias:

En primer lugar, se debe aplicar balanceo geográfico a los datos de entrenamiento para evitar discriminación hacia clientes de regiones (Valparaíso y Biobío), garantizando equidad en las campañas de fidelización. En segundo lugar, es fundamental incorporar herramientas de explicabilidad como SHAP/LIME que permitan al equipo comercial comprender las predicciones del modelo, cumpliendo así con el principio de transparencia exigido por la Ley 21.719.

En tercer lugar, se debe ejecutar el proyecto bajo la Alternativa A (On-premise + Open Source), cuyo costo de $13.000.000 se ajusta al presupuesto y aprovecha la infraestructura existente. En cuarto lugar, se deberán realizar auditorías éticas y legales periódicas cada tres meses para detectar y corregir oportunamente sesgos o desviaciones. En quinto lugar, se debe garantizar la anonimización de datos personales, cumpliendo con la Ley 19.628 (vigente) y preparándose para la Ley 21.719. Finalmente, se deberá destinar un plan de contingencia del 10% del presupuesto ($1.300.000) para imprevistos, práctica estándar en gestión de proyectos.

## 5.3 Condiciones para la no recomendación

El proyecto no sería recomendable si ocurre alguna de las siguientes situaciones:

- No se implementan las medidas de mitigación ética, generando riesgos de discriminación y exposición a sanciones.

- Se elige la Alternativa B (Cloud) sin justificación adicional, ya que su costo de $18.500.000 excede el presupuesto.

- No se realiza una auditoría legal inicial (DPIA), incumpliendo un requisito de la Ley 21.719.

- El equipo comercial no recibe capacitación en explicabilidad, lo que podría generar desconfianza y reducir el ROI esperado.

## 5.4 Próximos pasos

De obtener la aprobación del proyecto, se recomienda ejecutar el siguiente plan de acción:

La primera semana se deberá formar el equipo de trabajo, integrado por un Científico de Datos, un Ingeniero de Datos y un Analista de Negocio. Durante las semanas dos y tres, se realizará una auditoría legal inicial (DPIA) conforme a la Ley 21.719 y se definirán las métricas de éxito del modelo (AUC, F1, tasa de retención de clientes).

Entre las semanas cuatro y seis, se iniciará la fase de exploración y análisis de datos (EDA), identificando patrones, valores atípicos y relaciones relevantes. Desde la semana siete hasta la once, se implementará el pipeline de datos con balanceo geográfico y se entrenará el modelo predictivo. Durante las semanas doce y trece, se capacitará al equipo comercial en el uso de SHAP/LIME y del dashboard de Power BI.

Finalmente, entre las semanas catorce y quince se ejecutará una prueba piloto con un segmento reducido de clientes para evaluar el desempeño del modelo en condiciones reales. La semana dieciséis estará destinada al despliegue completo y al inicio del monitoreo continuo, con especial atención a posibles sesgos geográficos y degradación del modelo en el tiempo.

## 5.5 Reflexión final

El proyecto de predicción de abandono de clientes para RetailNova representa una oportunidad estratégica para la empresa, permitiendo transitar desde campañas comerciales genéricas hacia una estrategia de fidelización basada en datos. La viabilidad del proyecto está demostrada en las dimensiones ética, financiera y de riesgos.

Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la rigurosidad en la implementación de las medidas de mitigación ética y legal propuestas, del compromiso organizacional para adoptar una cultura de datos y del monitoreo continuo durante los primeros meses posteriores a la implementación. Con una inversión moderada de $13.000.000 y un retorno estimado superior a 100 veces, RetailNova tiene una oportunidad concreta de mejorar significativamente su tasa de retención de clientes, siempre que se implementen las condiciones aquí establecidas.

# 6. REFERENCIAS

Duoc UC. (2026). Caso 1: RetailNova – Predicción de abandono de clientes y estrategia de fidelización [Documento del curso]. Asignatura Gestión de Proyectos de Datos. Duoc UC Sede Plaza Norte.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999). Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley 21.719 Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements. https://www.iso.org/standard/82875.html

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking. O'Reilly Media.