INFORME DE AVANCE N°2: Plan de Proyecto de Ciencia de Datos para la Predicción del Abandono de Clientes y Estrategias de Retención en RetailNova.

Proyecto: “RETAILNOVA” Por: Mauricio Tapia Tomas Zapata Sebastian Aird Gabriel Muñoz Asignatura: Gestión de proyecto de datos Docente: Osnellys Andrade

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4

1.1. Contexto del proyecto	4

1.2 Antecedentes del proyecto	4

1.3 Propósito del informe	4

2. PROBLEMÁTICA Y NECESIDAD	5

2.1 Conclusión de la sección	5

3. DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS	5

3.1. Descripción del cliente y sus necesidades	6

3.2 Requerimientos funcionales y no funcionales	7

3.3 Priorización MoSCoW	9

3.4 Criterios de aceptación generales	9

3.5 Conclusión de la sección	10

4. DEFINICIÓN DEL ALCANCE	10

4.1 Objetivo y declaración de alcance	10

4.2 Exclusiones (Fuera de alcance)	10

4.3 Entregables del proyecto	11

4.4 Supuestos y restricciones	11

4.5 Conclusión de la sección	12

5. METODOLOGÍA	12

5.1 Marco metodológico seleccionado: CRISP-DM	12

5.2 Justificación de la elección del marco	13

5.3 Indicadores de evaluación	13

5.4 Roles y responsabilidades	13

5.5 Conclusión de la sección	14

6. PLANIFICACIÓN	14

6.1 Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS/EDT)	14

6.2 Cronograma tentativo (Gantt)	15

6.2 Principales decisiones del plan	16

6.3 Matriz inicial de riesgos	17

7. CONCLUSIÓN	19

8. REFERENCIAS	20

9.ANEXOS	21

Anexo A: Diagrama de Gantt del Proyecto	21

Anexo B: Matriz de Riesgos Completa	22

Anexo C: Diagrama MoSCoW de Priorización	23

Anexo D: Clasificación de Requerimientos	24

Anexo E: Relación de Requerimientos con los Objetivos del Negocio	24

Anexo F: Conexión con el Informe de Factibilidad (EP1)	25

Anexo G: Aplicación de CRISP-DM en RetailNova	25

Anexo H: Conexión de la Metodología con el Informe de Factibilidad	26

Anexo I: Estructura de Descomposición del Trabajo detallada	26

Anexo J : Enlaces y Recursos Adicionales	27

Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/09/2026 | Recopilación | Sebastián Aird | Se recopila información para la creación inicial del informe |
| 23/09/2026 | Revisión | Mauricio Tapia | Se realiza una revisión de la información y se le adapta el formato para el informe |

Integrantes

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Mauricio Tapia | Jefe de proyecto e Ingeniero de Datos |
| Gabriel Muñoz | Analista Financiero y de Negocio |
| Sebastián Aird | Analista de Riesgos y Científico de Datos |
| Tomás Zapata | Analista de Datos y Ética |

# 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al Plan de Proyecto de Ciencia de Datos para RetailNova, elaborado como parte de la Evaluación Parcial N°3 de la asignatura Gestión de Proyectos de Datos (SCY1102). Este documento se construye sobre la base del informe de factibilidad desarrollado previamente, en el cual se evaluaron las dimensiones ética, financiera y de riesgos del proyecto, concluyendo que la iniciativa es recomendable bajo condiciones específicas.

A continuación, se presenta el contexto del proyecto, los antecedentes que justifican su desarrollo y el propósito de este plan, sentando las bases para las secciones posteriores donde se detallan los requerimientos, el alcance, la metodología y la planificación del proyecto.

## 1.1. Contexto del proyecto

RetailNova es una empresa chilena dedicada a la venta de productos para el hogar, tecnología y electrodomésticos. Cuenta con 18 tiendas físicas distribuidas entre las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío, además de un canal de comercio electrónico en crecimiento.

Durante los últimos tres años, la empresa ha fortalecido sus canales digitales y actualmente posee aproximadamente 185.000 clientes registrados.

## 1.2 Antecedentes del proyecto

Este plan de proyecto se elabora sobre la base del informe de factibilidad desarrollado previamente, en el cual se evaluaron las dimensiones ética, financiera y de riesgos del proyecto. En dicho informe se identificaron los siguientes hallazgos clave:

| Dimensión | Hallazgo principal |
| --- | --- |
| Ética | Se detectaron sesgos geográficos (sobrerrepresentación de la Región Metropolitana), demográficos (8% de datos incompletos), históricos y de canal. Se propusieron medidas de mitigación como balanceo geográfico, explicabilidad (SHAP/LIME) y auditorías periódicas. |
| Financiera | Se evaluaron dos alternativas tecnológicas, seleccionando la Alternativa A (On-premise + Open Source) con un costo de $13.000.000, que cumple con el presupuesto máximo y proyecta un ROI superior a 100 veces. |
| Riesgos | Se identificaron 10 riesgos en categorías técnica, legal, financiera y ética, todos con estrategias de mitigación concretas. No se identificaron riesgos catastróficos. |

Fuente: Elaboración propia basada en el informe de factibilidad (EP1).

## 1.3 Propósito del informe

El propósito de este informe es presentar el Plan de Proyecto de Ciencia de Datos que permitirá a RetailNova identificar y clasificar a sus clientes según su probabilidad de abandono. Este plan incluye la documentación de requerimientos, la definición del alcance, la justificación del marco metodológico (CRISP-DM), la estructura de descomposición del trabajo (WBS), el cronograma tentativo y la matriz inicial de riesgos.

# 2. PROBLEMÁTICA Y NECESIDAD

Durante los últimos 12 meses, la Gerencia Comercial de RetailNova ha detectado una disminución sostenida en la cantidad de clientes recurrentes. Aproximadamente un 24% de los clientes que realizaban compras frecuentes durante el año anterior no ha vuelto a comprar en los últimos seis meses, lo que representa una pérdida estimada de más de 44.000 clientes.

Actualmente, las campañas promocionales se realizan mediante segmentaciones generales basadas en edad, ubicación y monto histórico de compra. Este mecanismo no permite identificar oportunamente a los clientes con mayor probabilidad de abandono, lo que limita la capacidad de la empresa para retenerlos antes de que se vayan.

Para abordar esta problemática, RetailNova requiere una solución basada en ciencia de datos que permita identificar y clasificar a los clientes según su probabilidad de abandono, de manera que el área Comercial pueda desarrollar estrategias de fidelización oportunas y personalizadas.

## 2.1 Conclusión de la sección

En síntesis, RetailNova enfrenta una pérdida sostenida de clientes recurrentes (24% en los últimos 6 meses) debido a que las campañas actuales son genéricas y no permiten detectar oportunamente a los clientes en riesgo. La necesidad del cliente es clara: contar con una solución basada en datos que permita identificar, clasificar y priorizar a los clientes según su probabilidad de abandono, para así enfocar los recursos de fidelización de manera eficiente y oportuna.

# 3. DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Una vez definida la problemática y las necesidades de RetailNova, el siguiente paso es traducir esas necesidades en requerimientos concretos y priorizados. Esta sección documenta los requerimientos funcionales y no funcionales, su priorización mediante la técnica MoSCoW y los criterios de aceptación que permitirán validar el cumplimiento de la solución.

La clasificación completa de los requerimientos por tipo (funcionales, no funcionales, de datos, de negocio, legales y éticos) se presenta en el Anexo D: Clasificación de Requerimientos.

La relación detallada de cada requerimiento con los objetivos del negocio se presenta en el Anexo E: Relación de Requerimientos con los Objetivos del Negocio.

## 3.1. Descripción del cliente y sus necesidades

RetailNova es una empresa chilena de retail con presencia en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío, que comercializa productos para el hogar, tecnología y electrodomésticos. Cuenta con 18 tiendas físicas y un canal de comercio electrónico en crecimiento, con aproximadamente 185.000 clientes registrados.

Las necesidades del cliente, identificadas a partir del análisis de la problemática, se resumen en la siguiente tabla:

| Necesidad | Descripción |
| --- | --- |
| Identificar clientes en riesgo | Detectar oportunamente a los clientes con alta probabilidad de abandono antes de que dejen de comprar. |
| Comprender las causas del abandono | Conocer qué factores (frecuencia, monto, canal, región) influyen en la decisión de abandono. |
| Priorizar acciones comerciales | Segmentar a los clientes según su nivel de riesgo para enfocar los recursos de fidelización. |
| Visualizar información accionable | Contar con dashboards interactivos que faciliten la toma de decisiones del equipo comercial. |
| Medir el impacto de las campañas | Evaluar si las acciones de retención están funcionando y ajustar la estrategia. |
| Cumplir con la normativa legal | Asegurar la protección de datos personales según la Ley 19.628 y prepararse para la Ley 21.719. |

Fuente: Elaboración propia basada en el caso RetailNova (Duoc UC, 2026).

## 3.2 Requerimientos funcionales y no funcionales

Los requerimientos funcionales definen qué debe hacer la solución, mientras que los no funcionales definen cómo debe comportarse. A continuación, se presentan ambos tipos de requerimientos, priorizados según la técnica MoSCoW:

| ID | Tipo | Requerimiento | Prioridad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Funcional | Integrar los datos históricos de los últimos 36 meses. | Must | Datos de compras, clientes, campañas y reclamos unificados en una sola fuente. |
| RF02 | Funcional | Limpiar, transformar y preparar los datos para el análisis. | Must | Dataset sin duplicados, formatos inconsistentes ni errores críticos. |
| RF03 | Funcional | Definir y generar la variable objetivo de churn. | Must | Variable objetivo definida y validada con el área Comercial (churn = 6 meses sin compra). |
| RF04 | Funcional | Identificar patrones y variables asociadas al abandono. | Must | Se identifican al menos 5 variables relevantes con su nivel de importancia. |
| RF05 | Funcional | Generar un score de churn por cliente. | Must | El modelo genera un score entre 0 y 1 para cada cliente. |
| RF06 | Funcional | Clasificar clientes por nivel de riesgo. | Must | Clientes clasificados en bajo, medio y alto riesgo. |
| RF07 | Funcional | Visualizar resultados mediante dashboard en Power BI. | Must | Dashboard muestra score, nivel de riesgo y distribución por región. |
| RF08 | Funcional | Mostrar los principales factores asociados al riesgo. | Must | Dashboard muestra las 5 variables más influyentes (SHAP). |
| RF09 | Funcional | Permitir seguimiento de resultados de campañas. | Should | Dashboard permite comparar clientes retenidos vs. no retenidos. |
| RF10 | Funcional | Facilitar la incorporación de nuevos datos. | Should | Pipeline permite agregar nuevos períodos sin rehacer el proceso. |
| RNF01 | No funcional | Proteger los datos personales y restringir su acceso. | Must | Datos anonimizados y acceso controlado mediante RBAC. |
| RNF02 | No funcional | Priorizar la infraestructura tecnológica existente. | Must | El proyecto usa servidores corporativos, SQL y Power BI existentes. |
| RNF03 | No funcional | Presentar resultados comprensibles para el área Comercial. | Must | Dashboard y explicaciones (SHAP) entendibles por usuarios no técnicos. |
| RNF04 | No funcional | Mantener procesos reproducibles y documentados. | Should | Pipeline documentado y ejecutable sin ajustes manuales. |
| RNF05 | No funcional | Justificar cualquier servicio cloud adicional. | Must | Si se usa cloud, se presenta análisis costo-beneficio aprobado. |

Fuente: Elaboración propia basada en PMBOK (2025), ISO/IEC 27001 (2022) y el caso RetailNova.

## 3.3 Priorización MoSCoW

La priorización de los requerimientos se realizó utilizando la técnica MoSCoW, que clasifica los requerimientos en cuatro categorías según su criticidad para el éxito del proyecto.

Justificación de la elección de MoSCoW:

Existen diversas técnicas de priorización de requerimientos, como Value vs Effort, Impacto en el Negocio, Riesgo Técnico y MoSCoW. Para este proyecto se seleccionó MoSCoW porque permite clasificar los requerimientos en cuatro categorías claras (Must, Should, Could, Won't) que facilitan la comunicación con stakeholders no técnicos y se alinean con la naturaleza iterativa de CRISP-DM. A diferencia de Value vs Effort, que requiere estimaciones numéricas más complejas, MoSCoW ofrece una clasificación cualitativa rápida y comprensible para el área Comercial.

A continuación, se presenta la clasificación de los requerimientos según MoSCoW:

| Categoría | Descripción | Requerimientos |
| --- | --- | --- |
| Must | Requerimientos críticos sin los cuales el proyecto no puede tener éxito. | RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RNF01, RNF02, RNF03, RNF05 |
| Should | Requerimientos relevantes que aportan valor pero pueden ser postergados. | RF09, RF10, RNF04 |
| Could | Deseable, pero no definido para esta fase. | No se identificaron requerimientos en esta categoría para la primera versión del proyecto. |
| Won't | Acordado explícitamente no implementarlo en esta fase. | Campañas automáticas, predicción en tiempo real, migración completa a la nube. |

Fuente: Elaboración propia basada en MoSCoW y el caso RetailNova.

El diagrama visual de esta priorización, con la distribución gráfica de los requerimientos en las cuatro categorías, se presenta en el Anexo C: Diagrama MoSCoW de Priorización de Requerimientos.

## 3.4 Criterios de aceptación generales

De acuerdo con los estándares clásicos de calidad de software (IEEE 1012), los criterios de aceptación pertenecen estrictamente al área de Validación. La Validación responde a la pregunta: ¿estamos construyendo el sistema correcto? Es decir, verifica que el software resuelva el problema del mundo real para el que fue diseñado. Esto se diferencia de la Verificación, que sólo comprueba si el código está bien escrito.

Para que el proyecto se considere completado y aceptado por el cliente, se han definido los siguientes criterios de aceptación generales, que servirán como referencia para validar cada entregable:

- Datos integrados y documentados: Los datos provenientes de las distintas fuentes deben estar unificados en una sola base y acompañados de un diccionario de datos que describa cada variable.

- Calidad de datos revisada: El tratamiento de los datos faltantes (aproximadamente un 8% de los registros) debe estar documentado, justificado y registrado en el informe de calidad.

- Modelo funcional: El modelo debe ser capaz de generar un score de probabilidad de abandono para cada uno de los 185.000 clientes registrados.

- Resultados interpretables: El dashboard debe mostrar, para cada cliente, los principales factores que influyen en su clasificación de riesgo, utilizando herramientas como SHAP.

- Dashboard funcional: La visualización en Power BI debe cargar en menos de 3 segundos para cualquier consulta y ser utilizable por el equipo comercial sin conocimientos técnicos avanzados.

- Accesos restringidos: Sólo el personal autorizado podrá acceder a los datos sensibles, mediante un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC).

- Validación comercial: El área Comercial deberá validar la utilidad del modelo mediante un piloto, confirmando que los resultados son comprensibles y accionables para la toma de decisiones.

Fuente: Elaboración propia basada en IEEE 1012 (2016) y el caso RetailNova.

## 3.5 Conclusión de la sección

En síntesis, los requerimientos documentados permiten traducir las necesidades del negocio en especificaciones concretas y priorizadas. La priorización mediante MoSCoW asegura que el equipo se enfoque en lo esencial para el éxito del proyecto. Además, los criterios de aceptación, basados en el estándar IEEE 1012, permitirán validar que la solución resuelva efectivamente el problema de RetailNova.

# 4. DEFINICIÓN DEL ALCANCE

Una vez documentados y priorizados los requerimientos, es necesario establecer con claridad los límites del proyecto: qué se hará, qué no se hará, qué se entregará y bajo qué condiciones. Esta sección define el alcance, las exclusiones, los entregables, los supuestos y las restricciones del proyecto.

La conexión detallada entre el alcance definido y las condiciones establecidas en el informe de factibilidad (EP1) se presenta en el Anexo F: Conexión con el Informe de Factibilidad.

## 4.1 Objetivo y declaración de alcance

Nuestro objetivo general radica en desarrollar una solución de Ciencia de Datos que permita identificar y clasificar clientes de RetailNova según su probabilidad de abandono, utilizando información histórica de 36 meses, con el propósito de apoyar al área Comercial en la planificación de estrategias de retención.

Objetivos específicos:

- Integrar y preparar los datos históricos de los últimos 36 meses.

- Identificar patrones y variables asociadas al abandono de clientes.

- Generar un score de probabilidad de abandono por cliente.

- Clasificar clientes según nivel de riesgo (bajo, medio, alto).

- Visualizar resultados mediante un dashboard en Power BI.

- Validar la utilidad del modelo con el área Comercial mediante un piloto.

El alcance de este proyecto comprende el levantamiento de requerimientos, la revisión y extracción de datos, el análisis exploratorio, la limpieza y transformación, la construcción de variables, el modelamiento y evaluación de churn, la interpretación de resultados, la construcción de un dashboard en Power BI, la ejecución de un piloto con el área Comercial y la documentación para continuidad y actualización.

La solución utilizará preferentemente los servidores corporativos, bases de datos SQL y herramientas ya disponibles en RetailNova. Cualquier uso de servicios cloud será evaluado únicamente si existe una necesidad técnica debidamente justificada y un análisis económico que lo respalde.

## 4.2 Exclusiones (Fuera de alcance)

Quedan explícitamente fuera del alcance de este proyecto las siguientes actividades con el fin de evitar el scope creep (crecimiento no controlado del proyecto), alinear las expectativas del cliente y proteger al equipo de tareas no planificadas.:

- Ejecución automática de campañas: El proyecto no automatizará el envío de campañas de fidelización.

- Envío automático de comunicaciones: No se enviarán correos, mensajes SMS ni notificaciones push de forma automática.

- Modificación de sistemas transaccionales: No se modificarán los sistemas core de RetailNova (ERP, CRM, etc.).

- Migración completa a la nube: No se migrará toda la infraestructura a cloud en esta fase.

- Predicción en tiempo real: El modelo funcionará de forma batch (semanal), no en tiempo real.

- Garantía de aumento de ventas: El proyecto entrega apoyo analítico a la toma de decisiones, pero no garantiza un aumento específico en las ventas ni en la retención

Fuente: Elaboración propia basada en el caso RetailNova..

## 4.3 Entregables del proyecto

El proyecto entregará los siguientes productos finales:

| ID | Entregable | Contenido | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Requerimientos y alcance | Necesidades, prioridades, criterios de aceptación y restricciones. | Validado por el área Comercial y el Jefe de Proyecto. |
| E02 | Análisis de datos | Inventario, diccionario, calidad y análisis exploratorio. | Diccionario completo e informe de calidad documentado. |
| E03 | Dataset preparado | Datos limpios, transformados y proceso reproducible. | Sin duplicados ni errores críticos. Pipeline ejecutable. |
| E04 | Modelo de churn | Modelo entrenado, evaluado e interpretable. | Score de probabilidad por cliente + explicaciones SHAP. |
| E05 | Dashboard | Visualización interactiva en Power BI. | Carga en menos de 3 segundos y es usable sin conocimientos técnicos. |
| E06 | Piloto y validación | Prueba de utilidad con el área Comercial. | Validación de que los resultados son comprensibles y accionables. |
| E07 | Documentación final | Documentación técnica, funcional y plan de continuidad. | Permite mantener y evolucionar la solución sin depender del equipo original. |

Fuente: Elaboración propia basada en el caso RetailNova y PMBOK (2025).

## 4.4 Supuestos y restricciones

Los supuestos son condiciones que se asumen como verdaderas para planificar el proyecto, pero que no están confirmadas. Si algún supuesto falla, el proyecto podría verse afectado.

- Acceso a los datos: RetailNova proporcionará acceso autorizado a los datos históricos de los últimos 36 meses.

- Identificador de cliente: Los registros de las distintas fuentes podrán relacionarse mediante el identificador único de cliente.

- Apoyo de TI: El equipo de TI de RetailNova apoyará con los accesos, la infraestructura y la seguridad.

- Disponibilidad de Power BI: La licencia de Power BI estará disponible para el equipo durante todo el proyecto.

- Participación del área Comercial: El equipo comercial participará activamente en las validaciones y el piloto.

- Definición de churn: La definición de churn (6 meses sin compra) es una hipótesis inicial que deberá validarse con el área Comercial antes del modelamiento definitivo.

Un supuesto no validado es un riesgo oculto. Por eso, cada supuesto debe ser monitoreado y confirmado durante el proyecto. Por otra parte, las restricciones son limitaciones que condicionan el proyecto y que no se pueden ignorar. El proyecto debe planificarse dentro de ellas.

- Presupuesto máximo: El proyecto tiene un presupuesto máximo inicial de $18.000.000 CLP.

- Plazo de ejecución: El proyecto debe completarse en 16 semanas.

- Infraestructura: Se debe priorizar el uso de la infraestructura tecnológica existente (servidores corporativos, SQL, Power BI).

- Protección de datos personales: Los datos personales de los clientes no pueden exponerse públicamente y deben cumplir con la Ley 19.628 y la Ley 21.719.

- Transparencia: El equipo comercial debe comprender las razones por las cuales un cliente es clasificado como probable abandono.

- Calidad de datos: Existen registros incompletos (aproximadamente un 8% sin información demográfica) y una participación regional desigual que deberá ser tratada.

- Escalabilidad: La solución debe permitir la incorporación de nuevos datos posteriormente sin rehacer el proceso completo.

## 4.5 Conclusión de la sección

En síntesis, el alcance del proyecto está claramente delimitado: incluye el levantamiento de requerimientos, la preparación de datos, el modelamiento, la evaluación, el dashboard y el piloto, pero excluye la automatización de campañas, la migración a la nube y la predicción en tiempo real. Esta delimitación, junto con los supuestos y restricciones identificados, permite alinear las expectativas del cliente, evitar el scope creep y asegurar que el equipo se enfoque en los entregables comprometidos, en coherencia con las condiciones establecidas en el informe de factibilidad.

# 5. METODOLOGÍA

Una vez definido el alcance, es necesario establecer el marco metodológico que guiará el desarrollo del proyecto. Esta sección presenta y justifica la elección de CRISP-DM, define los indicadores de evaluación del modelo y detalla los roles y responsabilidades del equipo.

La aplicación detallada de cada fase de CRISP-DM en el contexto de RetailNova se presenta en el Anexo G: Aplicación de CRISP-DM en RetailNova.

La conexión entre la metodología y las condiciones del informe de factibilidad (EP1) se presenta en el Anexo H: Conexión de la Metodología con el Informe de Factibilidad.

## 5.1 Marco metodológico seleccionado: CRISP-DM

Para el desarrollo de este proyecto se ha seleccionado el marco metodológico CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), que constituye el estándar más utilizado en la industria para proyectos de ciencia de datos y analítica avanzada.

CRISP-DM organiza el proyecto en seis fases iterativas que permiten avanzar desde la comprensión de la necesidad del negocio hasta el despliegue de una solución basada en datos. Su enfoque es particularmente adecuado para RetailNova porque el problema no consiste únicamente en entrenar un modelo predictivo, sino en comprender primero qué significa el abandono para el negocio, evaluar la calidad de los datos disponibles y validar que los resultados sean realmente útiles para el área Comercial.

A diferencia de otros marcos como TDSP (Team Data Science Process), que está más orientado a equipos con alta madurez técnica y flujos automatizados en la nube, CRISP-DM ofrece una estructura más flexible y centrada en el negocio, lo que se ajusta mejor al contexto de RetailNova, donde se prioriza el uso de la infraestructura existente y la comprensión de los resultados por parte de usuarios no técnicos.

La metodología se aplicará de forma iterativa. Si durante la fase de evaluación el modelo no entrega resultados útiles, el equipo podrá volver a la preparación de datos o al entendimiento del negocio para ajustar variables, criterios o supuestos, sin necesidad de reiniciar el proyecto completo.

## 5.2 Justificación de la elección del marco

La elección de CRISP-DM se fundamenta en los siguientes criterios:

- Enfoque orientado al negocio: CRISP-DM comienza con la comprensión del negocio, lo que asegura que el proyecto se alinee con los objetivos estratégicos de RetailNova y no se convierta en un ejercicio puramente técnico.

- Carácter iterativo: Permite volver a fases anteriores si los resultados no son los esperados, lo que reduce el riesgo de entregar una solución técnicamente correcta pero poco útil.

- Flexibilidad: Se adapta a proyectos con restricciones de presupuesto y recursos, como es el caso de RetailNova, donde se prioriza el uso de infraestructura existente.

- Compatibilidad con Power BI: La fase de despliegue de CRISP-DM se alinea con el uso de Power BI como herramienta de visualización para el área Comercial.

- Estándar de la industria: Es el marco más reconocido en proyectos de ciencia de datos, lo que facilita la comunicación con stakeholders y la trazabilidad del proyecto.

- Integración con prácticas ágiles: CRISP-DM puede combinarse con iteraciones cortas (sprints) para adaptarse a cambios en los requerimientos o en los datos.

## 5.3 Indicadores de evaluación

La evaluación del modelo considerará métricas de clasificación adecuadas al problema, junto con el análisis de falsos positivos y falsos negativos. No se fijará un umbral numérico arbitrario antes de conocer los datos; durante la fase de comprensión del negocio se acordará con el área Comercial qué nivel de desempeño resulta útil para el uso previsto.

Entre las métricas que se utilizarán se encuentran:

- AUC-ROC: Para medir la capacidad del modelo de distinguir entre clientes que abandonan y los que no.

- F1-Score: Para equilibrar precisión y recall, especialmente si las clases están desbalanceadas.

- Precisión: Para medir la proporción de predicciones correctas sobre el total de predicciones positivas.

- Recall: Para medir la proporción de clientes que realmente abandonan y que el modelo logra identificar.

Además, se evaluará la interpretabilidad del modelo, la capacidad de presentar los resultados de forma comprensible para el área Comercial y la posibilidad de incorporar nuevos períodos de información sin rehacer el proceso completo.

## 5.4 Roles y responsabilidades

El proyecto considera roles correspondientes tanto al equipo ejecutor como a las contrapartes de RetailNova. El equipo ejecutor estará encargado de la gestión, preparación de datos, modelamiento, análisis y documentación de la solución, mientras que las áreas Comercial y TI actuarán como stakeholders clave para la validación de requerimientos, provisión de infraestructura, seguridad, validación de resultados y ejecución del piloto.

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| Jefe de Proyecto | Planificación, coordinación, alcance, cronograma, riesgos y comunicación con stakeholders. |
| Científico de Datos | Análisis, construcción de variables, modelamiento, evaluación e interpretación. |
| Ingeniero de Datos | Extracción, integración, limpieza, transformación y pipeline reproducible. |
| Analista de Riesgos | Identificación, evaluación y seguimiento de riesgos; planes de contingencia. |
| Analista de Negocio / Financiero | Viabilidad económica, valor esperado, costos y alineación con objetivos comerciales. |
| Analista de Datos y Ética | Evaluación de calidad de datos, sesgos, privacidad y uso responsable. |
| Analista Comercial | Definición de requerimientos, validación de utilidad y uso de resultados. |
| Especialista de TI | Accesos, infraestructura, seguridad, permisos y despliegue. |

Fuente: Elaboración propia basada en el caso RetailNova (Duoc UC, 2026).

## 5.5 Conclusión de la sección

En síntesis, la elección de CRISP-DM como marco metodológico responde a su enfoque orientado al negocio, su carácter iterativo y su flexibilidad para adaptarse a proyectos con restricciones de presupuesto y recursos. La aplicación de sus seis fases en el contexto de RetailNova, junto con los indicadores de evaluación definidos (AUC-ROC, F1-Score, precisión y recall) y los roles claramente asignados, permitirá conectar las necesidades comerciales con el análisis técnico y asegurar que la solución sea útil, comprensible y adoptada por el área Comercial.

# 6. PLANIFICACIÓN

Una vez definida la metodología que guiará el proyecto, es necesario traducirla en un plan concreto de trabajo. Esta sección presenta la Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS), el cronograma tentativo, la matriz inicial de riesgos y las principales decisiones del plan.

El diagrama de Gantt completo se presenta en el Anexo A: Diagrama de Gantt del Proyecto.

La matriz de riesgos completa, con la representación visual de probabilidad e impacto, se presenta en el Anexo B: Matriz de Riesgos Completa.

Una estructura  de descomposición del Trabajo más detallada se presenta en el Anexo I: Estructura de Descomposición del Trabajo detallada

## 6.1 Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS/EDT)

La Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS, por sus siglas en inglés, o EDT, Estructura de Descomposición del Trabajo) organiza el proyecto en paquetes de trabajo manejables. Para RetailNova, se ha definido la siguiente estructura:

- Gestión e inicio: kickoff, requerimientos, alcance, criterios de aceptación, riesgos iniciales.

- Comprensión del negocio: validación del problema, definición de churn, indicadores, validación comercial.

- Comprensión de los datos: inventario, extracción, perfilamiento, análisis exploratorio, calidad y distribución regional.

- Preparación de los datos: limpieza, tratamiento de faltantes, transformación, ingeniería de variables, división de datos, pipeline, balanceo geográfico.

- Modelamiento: baseline, entrenamiento de alternativas, comparación, ajuste de hiperparámetros, interpretación (SHAP/LIME).

- Evaluación: métricas, análisis de errores, validación técnica, validación comercial, aprobación o iteración.

- Despliegue: presentación de resultados, dashboard, accesos (RBAC), piloto, capacitación, documentación, monitoreo.

- Cierre: informe final, entrega formal, lecciones aprendidas, cierre administrativo.

Fuente: Elaboración propia basada en PMBOK (2025) y el caso RetailNova.

## 6.2 Cronograma tentativo (Gantt)

El proyecto se ejecutará en un plazo de 16 semanas, desde el 24 de agosto de 2026 hasta el 14 de diciembre de 2026. El cronograma se estructuró en 11 actividades principales, organizadas según las fases de CRISP-DM, con sus respectivas duraciones, dependencias y responsables.

A continuación, se presenta la tabla resumen de las actividades del proyecto:

| ID | Actividad | Duración | Semanas | Dependencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Inicio y levantamiento | 1 sem. | 1 | — | Jefe de Proyecto |
| A2 | Requerimientos y alcance | 2 sem. | 1–2 | A1 | Jefe + Analista Comercial |
| A3 | Acceso e inventario de datos | 2 sem. | 2–3 | A1 | Ingeniero de Datos + TI |
| A4 | Análisis exploratorio (EDA) | 3 sem. | 3–5 | A3 | Científico de Datos |
| A5 | Preparación de datos | 4 sem. | 4–7 | A4 | Ingeniero + Científico |
| A6 | Modelamiento | 4 sem. | 7–10 | A5 | Científico de Datos |
| A7 | Evaluación | 3 sem. | 10–12 | A6 | Científico + Comercial |
| A8 | Dashboard | 4 sem. | 11–14 | A7 | Científico + TI |
| A9 | Piloto | 2 sem. | 14–15 | A7 + A8 | Comercial + Jefe |
| A10 | Entrega y despliegue | 1 sem. | 16 | A9 | TI + Jefe de Proyecto |
| A11 | Gestión y seguimiento | 16 sem. | 1–16 | — | Jefe de Proyecto |

Fuente: Elaboración propia basada en el caso RetailNova y PMBOK (2025).

Hitos del proyecto:

| Hito | Descripción | Semana |
| --- | --- | --- |
| M1 | Requerimientos y alcance aprobados | Semana 2 |
| M2 | Datos preparados y validados | Semana 7 |
| M3 | Modelo validado técnica y comercialmente | Semana 12 |
| M4 | Piloto terminado con el área Comercial | Semana 15 |
| M5 | Entrega final y documentación | Semana 16 |

El diagrama de Gantt completo, con la representación visual de las barras de duración, dependencias y línea de tiempo, se presenta en el Anexo A: Diagrama de Gantt del Proyecto.

## 6.2 Principales decisiones del plan

Las decisiones adoptadas en este plan se fundamentan en el análisis previo y en las condiciones establecidas en el informe de factibilidad:

- Selección de CRISP-DM: Se eligió este marco por su enfoque orientado al negocio y su carácter iterativo, que permite adaptarse a los cambios y validar los resultados con el área Comercial en cada fase.

- Priorización de la infraestructura existente: Se decidió utilizar los servidores corporativos, SQL y Power BI ya disponibles para respetar el presupuesto máximo de $18.000.000 y el plazo de 16 semanas.

- Uso de Power BI para la visualización: Se seleccionó Power BI porque ya está disponible en RetailNova y permite entregar resultados comprensibles para el área Comercial sin necesidad de capacitación avanzada.

- Definición de churn como supuesto: La definición preliminar de churn corresponde a seis meses sin compra y deberá ser validada por el área Comercial antes del modelamiento.

- Interpretabilidad como criterio relevante: No solo se evaluará el desempeño predictivo del modelo, sino también su capacidad de ser explicado y comprendido por usuarios no técnicos (SHAP/LIME).

- Ejecución de un piloto antes de la entrega definitiva: Se realizará una prueba piloto con el área Comercial para validar la utilidad del modelo antes de su despliegue completo.

- Diseño para la continuidad: El pipeline y la documentación se diseñarán para que el equipo de RetailNova pueda incorporar nuevos datos y actualizar el modelo sin depender del equipo original.

- Cumplimiento normativo: Se incorporarán medidas de anonimización y control de acceso para cumplir con la Ley 19.628 y prepararse para la Ley 21.719.

## 6.3 Matriz inicial de riesgos

La siguiente matriz identifica los riesgos iniciales del proyecto, evaluados según su probabilidad e impacto, junto con las estrategias de mitigación correspondientes, la fase del proyecto en la que se abordan y el responsable de su gestión.

| Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Nivel | Estrategia de Mitigación | Fase del Proyecto | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos incompletos que afecten la precisión del modelo | Técnico | Alta | Alto | Crítico | Realizar una limpieza y validación de los datos faltantes antes de entrenar cualquier modelo | Fase 3: Preparación de datos (Semana 4) | Ingeniero de Datos |
| Desbalance de clientes entre las regiones | Técnico | Alta | Medio | Alto | Evaluar el desempeño por región y usar técnicas para balancear los datos y así evitar resultados sesgados | Fase 3: Preparación de datos (Semana 6) | Científico de Datos |
| Acceso no autorizado de datos personales | Legal | Media | Alto | Alto | Implementar controles de acceso, anonimización y cifrado, limitando también quién puede acceder a estos datos | Fase 6: Despliegue (Semana 12) | Especialista TI |
| Predicciones incorrectas | Técnico | Media | Alto | Alto | Evaluar modelos y usar métricas de precisión y recall | Fase 5: Evaluación (Semana 10-12) | Científico de Datos |
| Incumplimiento de protección de datos | Legal | Baja | Alto | Medio | Revisar tratamientos de datos con el área legal para poder establecer políticas de privacidad y seguridad | Fase 1: Comprensión del negocio (Semana 1-2) | Jefe de Proyecto |
| Proyecto supera el presupuesto | Financiero | Media | Alto | Alto | Priorizar la infraestructura y controlar los costos de cada etapa | Transversal (Semana 1-16) | Jefe de Proyecto |
| El modelo se vuelve menos eficiente con el tiempo | Financiero | Media | Medio | Medio | Revisar periódicamente el rendimiento, actualizando el modelo con nuevos datos | Fase 6: Despliegue (Semana 14-16) | Científico de Datos |
| Modelo genera resultados sesgados a grupos en específico | Ético | Media | Alto | Alto | Evaluar los resultados por regiones y otros grupos corrigiendo los posibles sesgos que se muestran | Fase 5: Evaluación (Semana 10-12) | Científico de Datos |
| El equipo comercial no comprende las predicciones | Técnico | Media | Medio | Medio | Usar modelos interpretables y herramientas que ayuden a identificar las principales variables que influyen en la predicción | Fase 6: Despliegue (Semana 12-13) | Científico de Datos |
| Uso de variables genera discriminación injustificada | Ético | Baja | Alto | Medio | Hacer un chequeo de variables utilizadas y eliminar aquellas que puedan generar discriminación | Fase 3: Preparación de datos (Semana 5) | Científico de Datos |

Fuente: Elaboración propia basada en el caso RetailNova y PMBOK (2025).

Resumen de riesgos por nivel:

| Nivel | Cantidad | Riesgos |
| --- | --- | --- |
| Crítico | 1 | R1 |
| Alto | 5 | R2, R3, R4, R6, R8 |
| Medio | 4 | R5, R7, R9, R10 |
| Bajo | 0 | — |

Fuente: Elaboración propia basada en el caso RetailNova y PMBOK (2025).

La matriz de riesgos completa, con la representación visual de probabilidad e impacto, se presenta en el Anexo B: Matriz de Riesgos Completa.

# 7. CONCLUSIÓN

El presente informe ha desarrollado el Plan de Proyecto de Ciencia de Datos para RetailNova, abordando de manera integral los requerimientos, el alcance, la metodología y la planificación necesarios para implementar una solución predictiva de abandono de clientes (churn).

A lo largo de las secciones, se documentaron 15 requerimientos (10 funcionales y 5 no funcionales), priorizados mediante la técnica MoSCoW, lo que permitió identificar los elementos críticos para el éxito del proyecto. Se definió un alcance claramente delimitado, con siete entregables específicos, exclusiones explícitas y restricciones alineadas con el presupuesto de $18.000.000 CLP y el plazo de 16 semanas establecidos por RetailNova.

La selección de CRISP-DM como marco metodológico responde a su enfoque orientado al negocio, su carácter iterativo y su flexibilidad para adaptarse a proyectos con restricciones de recursos. Su aplicación en seis fases permitirá conectar las necesidades comerciales con el análisis técnico, asegurando que la solución sea útil, comprensible y adoptada por el área Comercial.

La planificación desarrollada incluye una WBS de 8 fases, un cronograma de 11 actividades con sus respectivos hitos, y una matriz de riesgos con 10 riesgos identificados y priorizados. El análisis de riesgos reveló un riesgo crítico (datos incompletos), cinco riesgos altos (desbalance regional, acceso no autorizado, predicciones incorrectas, sobrecostos y sesgo algorítmico) y cuatro riesgos medios, todos ellos con estrategias de mitigación concretas y responsables asignados.

En síntesis, el plan de proyecto propuesto es viable, coherente y alineado con las condiciones establecidas en el informe de factibilidad. La combinación de una metodología robusta, un alcance bien definido y una gestión proactiva de los riesgos permite concluir que el proyecto de predicción de abandono de clientes para RetailNova representa una oportunidad estratégica para transitar desde campañas genéricas hacia una estrategia de fidelización basada en datos, con un retorno de inversión estimado superior a 100 veces y un impacto positivo en la retención de clientes.

# 8. REFERENCIAS

Esta sección presenta las fuentes bibliográficas y normativas que respaldan el contenido de este informe, incluyendo el caso de estudio, la legislación chilena sobre protección de datos, los estándares internacionales de seguridad de la información y la bibliografía técnica sobre ciencia de datos y gestión de proyectos. Todas las referencias están citadas en formato APA (7ª edición).

Duoc UC. (2026). Caso 1: RetailNova – Predicción de abandono de clientes y estrategia de fidelización [Documento del curso]. Asignatura Gestión de Proyectos de Datos. Duoc UC Sede Plaza Norte.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999). Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley 21.719 Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements. https://www.iso.org/standard/82875.html

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking. O'Reilly Media.

# 9.ANEXOS

Esta sección incluye material complementario que respalda el contenido del informe, como el diagrama de Gantt exportado desde Navigantt, la matriz de riesgos en formato de hoja de cálculo, el diagrama MoSCoW y cualquier otro documento de apoyo que facilite la comprensión del plan de proyecto.

## Anexo A: Diagrama de Gantt del Proyecto

El proyecto se ejecutará en un plazo de 16 semanas, con las siguientes actividades, duraciones, dependencias y responsables:

Carta Gantt - Navigantt by Valor Experto

## Anexo B: Matriz de Riesgos Completa

La siguiente matriz identifica los riesgos iniciales del proyecto, evaluados según su probabilidad e impacto, junto con las estrategias de mitigación correspondientes:

Matriz inicial de riesgos - Hoja de calculo de google

## Anexo C: Diagrama MoSCoW de Priorización

Diagrama MoSCoW - Imagen realizada con IA

## Anexo D: Clasificación de Requerimientos

La siguiente tabla clasifica los requerimientos según su naturaleza:

| Tipo | Requerimientos | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Funcionales | RF01 a RF10 | Lo que el sistema debe hacer. |
| No funcionales | RNF01 a RNF05 | Cómo debe comportarse el sistema. |
| De datos | RF01, RF02, RF03, RF10 | Integración, limpieza, definición de churn y escalabilidad de datos. |
| De negocio | RF05, RF06, RF07, RF08, RF09 | Score, clasificación, visualización, interpretabilidad y seguimiento. |
| Legales | RNF01, RNF05 | Cumplimiento de Ley 19.628 y 21.719, y justificación de servicios cloud. |
| Éticos | RNF03, RF08 | Explicabilidad y transparencia para evitar discriminación. |

Fuente: Elaboración propia basada en PMBOK (2025) y MoSCoW.

Justificación de la clasificación: La clasificación presentada permite identificar qué requerimientos son críticos para el éxito del proyecto (Must) y cuáles pueden ser postergados (Should). Los requerimientos funcionales y no funcionales describen el qué y el cómo de la solución, mientras que los requerimientos de datos, negocio, legales y éticos reflejan las dimensiones que deben ser consideradas para asegurar que el proyecto no solo sea técnicamente correcto, sino también útil, legal y éticamente responsable.

## Anexo E: Relación de Requerimientos con los Objetivos del Negocio

Los requerimientos definidos no son un fin en sí mismos, sino que responden directamente a los objetivos estratégicos de RetailNova. A continuación, se explica cómo cada uno contribuye al negocio:

- RF05 (Score de churn): Permite identificar a los clientes con mayor probabilidad de abandono, lo que faculta al área Comercial para priorizar sus esfuerzos de retención en lugar de dispersar recursos en campañas genéricas.

- RF06 (Clasificación por riesgo): Al segmentar a los clientes en niveles de riesgo (bajo, medio y alto), se facilita la asignación eficiente de recursos, permitiendo que las acciones más intensivas se dirijan a quienes realmente las necesitan.

- RF07 (Dashboard interactivo): Traduce los resultados del modelo en información visual y accesible, mejorando la capacidad del equipo comercial para tomar decisiones informadas y oportunas.

- RF08 (Factores asociados al riesgo): Al mostrar las variables que más influyen en la predicción, el equipo comercial comprende las causas del abandono y puede diseñar campañas más efectivas y personalizadas.

- RF09 (Seguimiento de campañas): Permite medir el impacto real de las acciones de fidelización, cerrando el ciclo de mejora continua y justificando la inversión realizada.

- RNF01 (Protección de datos): Garantiza el cumplimiento de la Ley 19.628 y prepara a la empresa para la Ley 21.719, evitando sanciones y protegiendo la reputación de RetailNova.

- RNF03 (Comprensibilidad): Asegura que el modelo no sea una "caja negra", generando confianza en el equipo comercial y facilitando la adopción de la solución en el día a día.

Fuente: Elaboración propia basada en el caso RetailNova

## Anexo F: Conexión con el Informe de Factibilidad (EP1)

El alcance definido en esta sección es coherente con las conclusiones del informe de factibilidad, donde se estableció que el proyecto es recomendable bajo condiciones. En particular:

| Condición del EP1 | ¿Cómo se refleja en el alcance? |
| --- | --- |
| Balanceo geográfico | Incluido en la preparación de datos (fase 3 de CRISP-DM). |
| Explicabilidad (SHAP/LIME) | Incluido en el entregable E04 (modelo interpretable). |
| Alternativa A (On-premise) | Reflejado en la restricción de uso de infraestructura existente. |
| Auditorías periódicas | Incluido en la documentación final (E07) y en el plan de monitoreo. |
| Anonimización de datos | Reflejado en la restricción de protección de datos personales. |
| Plan de contingencia (10%) | Reflejado en el presupuesto máximo y en la matriz de riesgos. |

Fuente: Elaboración propia basada en el informe de factibilidad (EP1).

## Anexo G: Aplicación de CRISP-DM en RetailNova

A continuación, se describe cómo se aplicará cada una de las seis fases de CRISP-DM en el contexto específico de RetailNova, incluyendo las actividades principales, los entregables asociados y los roles involucrados.

| Fase | Actividades principales | Entregable | Roles |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Comprensión del negocio | Validar problema, objetivo, definición de churn, indicadores y criterios de aceptación. | Requerimientos y alcance validados. | Jefe de Proyecto + Analista Comercial |
| 2.Comprensión de los datos | Inventariar fuentes, extraer datos, explorar variables, faltantes e inconsistencias. | Diccionario, perfilamiento e informe de calidad. | Científico de Datos + TI |
| 3.Preparación | Limpiar, transformar, tratar faltantes, crear variables, balanceo geográfico. | Dataset y pipeline reproducible. | Ingeniero de Datos + Científico |
| 4.Modelamiento | Construir baseline, entrenar alternativas, comparar y ajustar modelos. | Modelo de churn seleccionado. | Científico de Datos |
| 5.Evaluación | Medir desempeño, revisar errores, interpretar resultados y validar utilidad. | Informe de evaluación y modelo validado. | Científico + Comercial |
| 6.Despliegue | Construir dashboard, configurar accesos, ejecutar piloto, capacitar y documentar. | Dashboard, piloto y documentación. | TI + Científico + Comercial |

Fuente: Elaboración propia basada en Chapman et al. (2000) y el caso RetailNova.

## Anexo H: Conexión de la Metodología con el Informe de Factibilidad

La metodología seleccionada permite abordar las condiciones establecidas en el informe de factibilidad:

| Condición del EP1 | ¿Cómo se aborda la metodología? |
| --- | --- |
| Balanceo geográfico | Fase 3 (Preparación de datos). |
| Explicabilidad (SHAP/LIME) | Fase 4 (Modelamiento) y Fase 5 (Evaluación). |
| Alternativa A (On-premise) | Restricción transversal en todas las fases. |
| Auditorías periódicas | Fase 6 (Despliegue) y plan de monitoreo. |
| Anonimización de datos | Fase 3 (Preparación) y Fase 6 (Despliegue). |
| Plan de contingencia (10%) | Fase 1 (Comprensión del negocio) y matriz de riesgos. |

Fuente: Elaboración propia basada en el caso RetailNova (Duoc UC, 2026).

## Anexo I: Estructura de Descomposición del Trabajo detallada

1. Gestión e inicio 1.1. Reunión de kickoff 1.2. Levantamiento de requerimientos 1.3. Definición del alcance 1.4. Criterios de aceptación 1.5. Identificación de riesgos iniciales 2. Comprensión del negocio 2.1. Validación del problema 2.2. Definición de churn 2.3. Definición de indicadores 2.4. Validación comercial 3. Comprensión de los datos 3.1. Inventario de fuentes 3.2. Extracción de datos 3.3. Perfilamiento de datos 3.4. Análisis exploratorio (EDA) 3.5. Análisis de calidad y distribución regional 4. Preparación de los datos 4.1. Limpieza de datos 4.2. Tratamiento de datos faltantes 4.3. Transformación de variables 4.4. Ingeniería de variables 4.5. División de datos (entrenamiento/evaluación) 4.6. Construcción del pipeline reproducible 4.7. Balanceo geográfico 5. Modelamiento 5.1. Construcción del modelo baseline 5.2. Entrenamiento de modelos alternativos 5.3. Comparación de modelos 5.4. Ajuste de hiperparámetros 5.5. Interpretación del modelo (SHAP/LIME) 6. Evaluación 6.1. Medición de métricas 6.2. Análisis de errores 6.3. Validación técnica 6.4. Validación comercial 6.5. Aprobación o iteración 7. Despliegue 7.1. Presentación de resultados 7.2. Construcción del dashboard en Power BI 7.3. Configuración de accesos (RBAC) 7.4. Ejecución del piloto 7.5. Capacitación del equipo comercial 7.6. Documentación técnica y funcional 7.7. Plan de monitoreo 8. Cierre 8.1. Informe final 8.2. Entrega formal 8.3. Lecciones aprendidas 8.4. Cierre administrativo

Fuente: Elaboración propia basada en el caso RetailNova (Duoc UC, 2026).

## Anexo J : Enlaces y Recursos Adicionales

Drive del proyecto:
Evaluación

Jira:
https://jupyterycompleto.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/boards/1?filter=&groupBy=none